Załącznik Nr 13

do Uchwały Nr XXVIII/175/2005

# WYKAZ  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH ROKU 2005

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa / zdanie inwestycyjne | Termin rozpocz. zakończ. | Zakres rzeczowy | Wartość kosztory- sowa | Poniesione środki do 31.12.2004 | Plan nakł finansow. na 2005r | z tego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | środki własne powiatu | środki z budżetu państwa | pozostałe środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 4.299.962 | 117.962 | 2.200.000 | 2.200.000 | - | - |
| 1. II | budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2003-2007 | budowa drogi | 4.299.962 27.000 | 117.962 - | 2.200.000 27.000 | 2.200.000 - | - 27.000 | - |
| 1. III | zakupy inwestycyjne – środek transportu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2005 | zakup samochodu | 27.000 515.000 | - 15.000 | 27.000 300.000 | - 300.000 | 27.000 - | - - |
| 1. IV. | Zakupy inwestycyjne „Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski” Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2004 2006 | zakup komputerów i programów komputerowych | 515.000 2.753.880 | 15.000 1.224.980 | 300.000 390.100 | 300.000 240.100 | - - | - 150.000 |
| 1. | - budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem i terenową infrastrukturą sportową | 2003 2005 | budowa sali gimnastycznej | 1.313.080 | 1.022.980 | 290.100 | 140.100 |  | 150.000 z dopłaty do Totalizatora Sportowego |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. V | - termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  | 1.440.800 2.000.047 | 202.000 502.347 | 100.000 817.800 | 100.000 817.800 | - - | - - |
| 1. VI. | - zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 2004 2006 | zakup sprzętu medycznego | 2.000.047 350.000 | 502.347 - | 817.800 350.000 | 817.800 350.000 | - - | - - |
| 1. | zakupy inwestycyjne |  | zakup budynku z gruntem | 350.000 | - | 350.000 | 350.000 | - | - |
|  | OGÓŁEM: |  |  | 9.945.889 | 1.860.289 | 4.084.900 | 3.907.900 | 27.000 | 150.000 |