Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/ 232 /2005

# WYKAZ  ZADAN  INWESTYCYJNYCH ROKU 2005

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa / zdanie inwestycyjne | Termin rozpocz. zakończ. | Zakres rzeczowy | Wartość kosztory- sowa | Poniesione środki do 31.12.2004 | Plan nakł finansow. na 2005r | z tego: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | środki własne powiatu | środki z budżetu państwa | pozostałe środki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 6.069.962 | 117.962 | 3.970.000 -960.497 =3.009.503 | 3.970.000 -960.497 -266.026 =2.743.477 | - | 266.026 |
| 1. | budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych Rawskiej Strefy Przedsiębiorczości | 2003-2007 | budowa drogi | 4.299.962 | 117.962 | 2.200.000 -960.497 =1.239503 | 2.200.000 -960.497 -266.026 =973.477 | - | 266.026 |
| 2. | budowa drogi dojazdowej do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 2004-2005 | droga rokadowa | 1.750.000 | - | 1.750.000 | 1.750.000 |  |  |
| 3. | remont piaskarki |  | Remont piaskarki | 20.000 | - | 20.000 | 20.000 |  |  |
| II | Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2005 |  | 27.000 |  | 27.000 | - | 27.000 |  |
| 1. | zakupy inwestycyjne – środek transportu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 2005 | zakup samochodu | 27.000 | - | 27.000 | - | 27.000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III | Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | 972.000 |  | 275.000 | 175.000 | - | 100.000 |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | 2005 | kopiarka | 15.000 |  | 15.000 | 15.000 | - | - |
| 2. | Zakupy inwestycyjne | 2005 | sprzęt komputerowy kamera | 130.000 |  | 130.000 | 130.000 |  |  |
| 3. | - remont budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej | 2005 -2007 | Remont pomieszczeń budynku Starostwa przy pl. Wolności 1, remont dachu i elewacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych | 797.000 |  | 100.000 |  |  | 100.000 PFGZ GiK |
| 4. | Zakupy inwestycyjnwe |  | Program Podpis elektroniczny | 30.000 | - | 30.000 | 30.000 | - | - |
| IV. | Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 3.627.817 | 1.294.865 | 1.194.152 -88.000 =1.106.152 | 1.044.152 -88.000 -135.000 =821.152 | - | 150.000 +135.00 =285.000 |
| 1. | - budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem i terenową infrastrukturą sportową | 2003 2005 | budowa sali gimnastycznej | 1.313.080 | 1.022.980 | 323.100 | 173.100 |  | 150.000 z dopłaty do Totalizatora Sportowego |
| 2. | - termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej |  | Budowa sali gimnastycznej | 1.440.800 | 202.000 | 267.000 -88.000 =179.000 | 267.000 -88.000 =179.000 | - | - |
| 3. | - termomodernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej Rozszerza się zakres prac o termomodernizację Budynku biurowego LO | 2004- 2005 | Termomodernizacja i odnowa elewacji budynku | 869.885 | 69.885 | 600.000 | 600.000 -135.000 =465.000 | - | 135.000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Zakupy inwestycyjne | 2005 | komputer | 4.052 | - | 4.052 | 4.052 |  |  |
| V | Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA |  |  | 2.427.000 | 502.347 | 1.347.800 - 373.430 =974.370 | 1.347.800 -373.430 =974.370 |  |  |
| 1. | - zakupy inwestycyjne – wymiana i uzupełnienie bazy sprzętowej w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej | 2004 2006 | zakup sprzętu medycznego | 2.000.047 | 502.347 | 817.800 | 817.800 | - | - |
| 2. | - adaptacja pomieszczeń Ewakuacyjnej Izby Przyjęć w SP ZOZ w Rawie Mazowieckiej | 2003 | 3.505.000 | 426.953 |  | 530.000 -373.430 =156.570 | 530.00 -373.430 =156.570 |  |  |
| VI. | Dział 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI |  |  | 355.475 | - | 355.475 | 355.475 | - | - |
| 1. | zakupy inwestycyjne |  | zakup budynku z gruntem | 350.000 | - | 350.000 | 350.000 | - | - |
| 2 | Zakupy inwestycyjne | 2005 | komputer | 5.475 | - | 5.475 | 5.475 | - | - |
| VII. | Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 6.000 skreśla się |  | 212.000 | 70.000 | 42.000 | 100.000 |
| 1. | Zakupy inwestycyjne K.P. P.S.P | 2005 | komputer skreśla się | 6.000 skreśla się | 6.000 skreśla się | 6.000 skreśla się |  | 6.000 skreśla się | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Zakupy inwestycyjne K.P. P.S.P | 2005 | samochód |  |  | 15.150 | 15.150 |  |  |
| 3. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowe Policji | 2005 | samochód |  |  | 20.000 | 20.000 |  |  |
| 4. | Zakupy inwestycyjne K.P. P.S.P | 2005 | Samochód specjalny-podnośnik SH 24 |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 dotacja gmina miasto Rawa Maz. |
| 5. | Zakupy inwestycyjne K.P. P.S.P | 2005 | Pilarka ratownicza, poduszki niskociśnieniowe, sprzęt hydrauliczny „Holmatro”, rejestrator rozmów, ubrania specjalne |  |  | 34.850 +36.000 +6.000 =76.850 | 34.850 | +36.000 +6.000 =42.000 |  |
| VIII | Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |
| 1. | Zakupy inwestycyjne | 2005 | Kopiarka, komputer |  |  | 11.000 | 11.000 |  |  |
|  | OGÓŁEM: |  |  | 13.479.254 | 1.915.174 | 5.970.500 | 5.150.474 | 69.000 | 751.026 |