## P R O T O K O Ł   NR 30 /2006

z posiedzenia Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu  25 stycznia 2006 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie
z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach brali udział: Pan Mieczysław Dym – Dyrektor Wydziału, Komunikacji, Dróg i Transportu, Pani Małgorzata  Killman – Kierownik   Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie Mazowieckiej.

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący  Komisji – Marek Sekuter.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

- Zapoznanie się z wykonaniem zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

- Wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2006.

- Wstępne ustalenia w zakresie planu robót na rok 2006.

- Sprawy różne.

7.  Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 13:00  dokonał jej Przewodniczący – Marek Sekuter, witając zaproszonych gości oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Ad. 2  Do treści protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Został on przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Realizując przyjęty porządek obrad przystąpiono do punktu obejmującego zapoznanie się z wykonaniem zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych.

Przed przystąpieniem do omawiania zagadnienia Pani Małgorzata  Killman – Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Rawie Mazowieckiej przekazała członkom Komisji pisemny materiał obejmujący plan i wykonanie inwestycji
i remontów na drogach powiatowych w 2005 roku. Powyższy materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Omawiając punkt dotyczący zimowego utrzymania dróg Pani Killman zwróciła uwagę, iż już w miesiącu styczniu z tegorocznego budżetu wydatkowano kwotę 126.268 złotych.

Podsumowując mówczyni stwierdziła, iż rok 2005 zamknięto realizacją wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Budżet został w całości wydatkowany z małymi przesunięciami środków w ramach poszczególnych zadań. Za kwotę ok. 70 tys. złotych własna ekipa  wykonała wycięcia występujących przy drogach zakrzaczeń oraz neutralizacji przyszłych odrostów środkami chemicznymi.

Nawiązują do przedstawionego wykonania zadań Starosta Józef Matysiak zwrócił uwagę na znaczącą wysokość zwracanych środków wynoszących 85% kosztów inwestycji w ramach dwóch pierwszych wymienionych w materiale zadań inwestycyjnych realizowanych w Rawie Mazowieckiej z udziałem środków unijnych. W pewnej części środki te winny zasilić kolejne zadania inwestycyjne.  Niepokojący jest natomiast istotny wzrost kosztów związanych z ubezpieczeniem dróg. Jest to wynik zwiększającej się liczby składanych roszczeń o odszkodowania
z tytułu uszkodzenia pojazdu.

Uwagę członków Komisji zwróciły dość wysokie koszty związane z uzupełnieniem dewastowanych lub kradzionych znaków drogowych. W roku 2005 koszty  te wyniosły 37.147 złotych.

Innych uwag nie było. Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości przedłożoną informację związaną z realizacją  zadań na drogach powiatowych w roku 2005.

Ad. 4 W ramach tego punktu porządku obrad obejmującego wypracowanie planu pracy Komisji na rok 2006 poszczególni członkowie zgłaszali swoje propozycje.

Na tej podstawie wypracowano projekt planu pracy Komisji na rok 2006, który przedłożony zostanie do akceptacji Radzie Powiatu na najbliższej sesji.

Przedstawia się on następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie realizowanych zagadnień | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wstępne przyjęcie planu modernizacji i remontów dróg powiatowych na rok 2006 | luty |
| 2. | Dokonanie przeglądu dróg powiatowych. Ocena prowadzonej akcji zimowej w sezonie 2005/2006 | marzec |
| 3. | Wypracowanie planu robót na drogach powiatowych na rok 2006 | kwiecień |
| 4. | Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych | maj |
| 5. | Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku | lipiec |
| 6. | Zapoznanie się z przebiegiem prac modernizacyjnych i remontowych dróg powiatowych | wrzesień |
| 7. | Ocena wykonania modernizacji i remontów dróg powiatowych, ocena stanu gotowości do okresu zimowego | październik |
| 8. | Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu | listopad |

Ad. 5 W kolejnym punkcie obejmującym przyjęcie wstępnych ustaleń
w zakresie planu robót na rok 2006 Komisja uznała za celowe rozpoczęcie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy na remonty cząstkowe, tak aby jak najwcześniej przystąpić do prac naprawczych.

Zdaniem Komisji na remonty cząstkowe konieczna jest kwota 280 tys. złotych. Po 50 tys. na każdą z gmin. Z uwagi na fakt, iż w roku 2005 zdjęto z powierzchniowego utrwalenia w Białej  Rawskiej kwotę 50 tys. złotych, w roku bieżącym na ten cel należy zabezpieczyć kwotę 80 tys. złotych.

Na czynności modernizacyjne pozostanie kwota 830 tys. złotych. Z tego należy zabezpieczyć ok. 70.000 złotych na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Plantowej w Białej Rawskiej.

Przy rozdziale środków należy uwzględnić również:

- dokończenie budowy chodnika w Wojskiej Starej,

- kontynuację chodnika w Regnowie,

- budowę chodnika i parkingu w Cielądzu,

- budowę zajazdu w Konopnicy.

Należy poczynić starania o pozyskanie środków z rezerwy ministerialnej na kontynuację modernizacji drogi Biała Rawska – Nowe Miasto na odcinku od Szwejek Małych do granicy powiatu.

Szczegółowy wykaz zadań na rok bieżący ustalony zostanie po dokonaniu oceny stanu dróg po okresie zimowym.

Ad. 6 W sprawach różnych Pani Małgorzata  Killman – Kierownik  Powiatowego Zarządu Dróg w Rawie Mazowieckiej zapoznała zebranych z wystąpieniami obejmującymi zgłaszane potrzeby robót na drogach powiatowych.

Ad. 7 Wobec wyczerpania przyjętego na dzień dzisiejszy porządku obrad, Przewodniczący Komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego –  Marek Sekuter o godz. 16:00 dokonał zamknięcia obrad Komisji.

W załączeniu :

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu.

Sporządził: Sylwester Krawczyk.